Tableau des risque:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| intitulé | erreur capteur | mauvaise formation | retard planning |
| gravité | remise en cause objectif | remise en cause objectif | faible |
| probabilité | faible | moyenne | moyenne (dépend des autre risque) |
| maîtrise | partielle(adjonction personne adjacent) | effective | effective |
| criticité | moyennement critique | critique | faiblement critique |
| effet sur le projet | coût plus élevé, délai augmenter | inutilité des système mise en place | retard dans la mise en place |
| correction | appel professionnel dans le domaine | appel professionnel pour former les employé | suivi stricte du planning mise en place |